## Slide 1
Plataforma de Gestión de Vehículos – PepsiCo Chile
Avance Fase 2 - Análisis y Diseño
CAPSTONE
003D - GRUPO 6
Diego Fuentes
Dana Werdecker

## Slide 2
  Planificación General
Iniciación
Análisis y Diseño
Completada.
Completada.
Desarrollo
Pendiente.
Cierre
Pendiente.
Entregables clave:
  Acta de Constitución
  RACI
  Stakeholders
  Carta Gantt
  Supuestos, Restricciones y Riesgos
  ERS
  UML/BPMN
  Arquitectura
  EDT
  Plan de Pruebas
  Mockups
  Implementación Django
  Pruebas y entrega final
Fecha de Cierre: 17/09/2025
Fecha de Cierre: 21/10/2025
Fecha de Inicio: 22/10/2025
Fecha de Inicio: 18/11/2025

## Slide 3
Carta Gantt Fase 1

## Slide 4
Carta Gantt Fase 2

## Slide 6
Evidencias: Casos de uso

## Slide 7
Evidencias: Diagrama de clases

## Slide 8
To be Reparacion

## Slide 9
Evidencias: Diagrama componentes

## Slide 10
Evidencias: Diagrama Despliegue

## Slide 13
Issues (Dificultades)
Retraso en información del cliente.
Mitigado con datos de prueba.
Ajustes técnicos por retroalimentación.
Mejora en coherencia.
Coordinación de diagramas.
Asegurar que describan exactamente el mismo flujo.
Facilitadores
Comunicación interna fluida.
Planificación con Gantt y RACI.
Herramientas colaborativas
Actividades ajustadas
Revisión y actualización del Acta y alcance del proyecto
ERS reestructurado con nuevos requisitos
Diagramas UML/BPMN ajustados para mantener coherencia técnica
Inclusión de arquitectura 4 + 1 y plan de pruebas ampliado
Reorganización de la Gantt, RACI y unificación de formato documental

## Slide 14
Próximos Pasos
Comenzar la Fase 3: Desarrollo.
Desarrollar Sistema de Control de Ingresos y Salidas
Desarrollar Portal de Agendamiento de Horas
Desarrollar Sistema de Asignación de Emergencias y Pausas.

## Slide 15
GRACIAS