Acta de constitución

del proyecto

Plataforma de Gestión de Ingreso de Vehículos al Taller – PepsiCo Chile

Fecha: 10/09/2025

Tabla de contenido

Información del proyecto	3

Datos	3

Patrocinador / Patrocinadores	3

Propósito y justificación del proyecto	3

Descripción del proyecto y entregables	3

Requerimientos de alto nivel	4

Requerimientos del producto	4

Requerimientos del proyecto	4

Objetivos	4

Premisas y restricciones	5

Riesgos iniciales de alto nivel	5

Cronograma de hitos principales	5

Presupuesto estimado	5

Lista de Interesados (stakeholders)	6

Requisitos de aprobación del proyecto	6

Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad	6

Gerente de proyecto	6

Niveles de autoridad	6

Personal y recursos preasignados	7

Aprobaciones	7

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | Empresa D&D Solutions |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de Gestión de Ingreso de Vehículos al Taller – PepsiCo Chile |
| Fecha de preparación | 28/08/2025 |
| Cliente | PepsiCo Chile |
| Patrocinador principal | Alexis González |
| Gerente de proyecto | Dana Werdecker |

## Patrocinador / Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| PepsiCo Chile | Gerente de Operaciones y Logística | Operaciones y Logística | Operaciones |

# Propósito y justificación del proyecto

Propósito del proyecto: Renovar los procesos actuales de ingreso de vehículos a los talleres para mantenimiento o reparación que se llevan de forma manual utilizando hojas de cálculo Excel y comunicación vía WhatsApp, que genera problemas de control, trazabilidad, coordinación y medición de tiempos. Justificación del proyecto: La flota de PepsiCo enfrenta problemas de eficiencia en sus procesos de control de ingreso y salida de vehículos, lo que genera dificultades en la trazabilidad de la información, presencia de datos redundantes y pérdida de tiempo en su búsqueda. Además, la comunicación entre las partes involucradas presenta fallas, ya que actualmente se utilizan medios informales como WhatsApp, sin contar con un sistema centralizado que permita almacenar y organizar la información de manera clara y ordenada. Ante esta situación, resulta necesario implementar una solución tecnológica que optimice la gestión, mejore la comunicación y garantice un control más confiable y eficiente de los procesos.

# Descripción del proyecto y entregables

Descripción del Proyecto: La plataforma web consistirá en un sistema responsivo e intuitivo, diseñado para el personal actual cuyo rango etario va aproximadamente desde los 18 hasta los 60 años. Su uso no requerirá de una gran capacitación, ya que estará enfocada en la simplicidad y facilidad de comprensión. Para la gestión de ingreso y salida de los vehículos, se implementará un sistema de tarjetas con tecnología NFC asignadas a cada camión de la flota. Con ello se evitará el llenado de formularios innecesarios en cada entrada al taller, agilizando los procesos. A futuro, será posible integrar cámaras con inteligencia artificial mediante el modelo YOLO, una solución de código abierto y de bajo costo, lo que la convierte en una alternativa accesible para estudiantes. Esta integración permitirá identificar automáticamente las patentes de los camiones y aumentar la velocidad de registro al ingreso y salida del taller. La plataforma también será una herramienta de gran apoyo para el supervisor a cargo, quien contará con un rol específico dentro del sistema, con acceso a toda la información actualizada sobre los procesos en curso y poder de decisión para aceptar o rechazar solicitudes de reparaciones o mantenciones. En cuanto a la gestión de mantenimiento y reparación, la aplicación contará con apartados diferenciados para solicitudes de mantención, reparación o emergencia. En los casos de mantención o reparación programada, se habilitará un sistema de reserva de horas que permitirá evitar aglomeraciones en el taller y garantizar un control preciso sobre la cantidad de vehículos atendidos diariamente En situaciones de emergencia en ruta, el sistema verificará de manera automática la disponibilidad de un mecánico y asignará la atención correspondiente. En caso de no existir personal disponible en ese momento, el supervisor tendrá la facultad de designar manualmente a un mecánico para atender la urgencia, asegurando continuidad en el servicio. Adicionalmente, la plataforma incorporará un mecanismo de pausas y control de horas-hombre, lo que permitirá llevar un registro exacto del tiempo trabajado por cada integrante del personal. Con ello se busca evitar tanto posibles fraudes asociados a la declaración de horas extras no trabajadas, como confusiones administrativas en la gestión de turnos y remuneraciones. Cada chofer dispondrá de un perfil propio dentro de la plataforma, en el cual tendrá acceso a toda la información de los camiones que utiliza. De esta manera, al momento de solicitar una hora de atención, el mecánico podrá consultar el historial completo de reparaciones, mantenciones y siniestros de cada vehículo, optimizando la gestión y mejorando la trazabilidad de los procesos. Para finalizar, la plataforma contará con la capacidad de notificar automáticamente cualquier proceso relevante de reparación o mantención, ya sea solicitado por un chofer o ejecutado por un mecánico. De igual forma, todo nuevo procedimiento será informado al supervisor en tiempo real, garantizando un seguimiento adecuado de las operaciones. Además, el sistema generará reportes diarios que incluirán el detalle de los procesos realizados, los repuestos utilizados y los incidentes de emergencia ocurridos durante la jornada. Estos reportes facilitarán el control de inventario de repuestos, así como la estimación precisa de los costos asociados a cada intervención, contribuyendo a una gestión más eficiente y transparente.

# Requerimientos de alto nivel

- Funcionalidad - Registrar ingresos y salidas de vehículos mediante lector NFC. - Permitir el agendamiento de horas de mantención, reparación y emergencias. - Gestionar pausas de mecánicos y asignación de tareas por supervisor. - Generar reportes automáticos de accesos, estados de reparación y disponibilidad de flota. - Mantener perfiles diferenciados por rol (chofer, supervisor, mecánico, administrador). - Rendimiento - Procesar registros de ingreso/salida en menos de 3 segundos. - Soportar múltiples accesos concurrentes sin afectar la velocidad del sistema. - Garantizar disponibilidad en horarios de operación del taller. - Seguridad y Confidencialidad - Autenticación de usuarios mediante login y control de roles. - Resguardo de información sensible y/o confidencial - Registro y trazabilidad de todas las acciones críticas en el sistema. - Usabilidad - Interfaz intuitiva y adaptada a cada perfil de usuario. - Visualización clara de estados (pendiente, en proceso, finalizado). - Diseño de plataforma responsiva (PC, tablet). - Mantenibilidad - Posibilidad de actualizar la base de datos sin afectar datos históricos. - Adaptabilidad para agregar o modificar funcionalidades futuras. - Facilidad de reparación y soporte técnico en caso de fallas. - Disponibilidad y Escalabilidad - Sistema accesible en la nube, eliminando dependencia de servidores locales. - Capacidad de crecer en número de usuarios, vehículos y funcionalidades sin rediseño completo. - Confiabilidad - Garantizar la integridad de los registros de accesos y reservas. - Evitar duplicidad de datos en agendamiento (anti–doble reserva). - Recuperación ante fallos menores sin pérdida de información.

## Requerimientos del producto

- El sistema debe permitir al personal interactuar mediante una plataforma web responsiva y de fácil uso, accesible desde computadores y dispositivos móviles sin necesidad de capacitación avanzada. - El sistema debe gestionar perfiles y roles diferenciados (chofer, mecánico y supervisor), restringiendo accesos y permisos según responsabilidades. - El sistema debe registrar ingresos y salidas de vehículos mediante tarjetas NFC, almacenando fecha, hora y datos asociados. - El sistema debe permitir la reserva de horas para mantenciones y reparaciones, mostrando disponibilidad y evitando dobles reservas. - El sistema debe contar con un módulo de emergencias en ruta, asignando automáticamente un mecánico disponible o permitiendo designación manual por el supervisor. - El sistema debe registrar pausas y horas-hombre trabajadas por mecánico, generando reportes automáticos de tiempo efectivo. - El sistema debe gestionar el inventario de repuestos, registrando consumos, generando alertas de stock mínimo y controlando el uso en cada reparación. - El sistema debe emitir notificaciones en tiempo real (correo o aplicación) a choferes, mecánicos y supervisores frente a cambios de estado, emergencias o recordatorios. - El sistema debe generar reportes diarios y consolidados con información de procesos, tiempos, emergencias, repuestos y costos. - El sistema debe almacenar un historial por vehículo y chofer con mantenciones, reparaciones y siniestros asociados. - El sistema debe permitir la integración futura con visión por computadora (YOLO) para reconocimiento automático de patentes en el control de accesos. - El sistema debe centralizar los procesos de gestión en una plataforma digital única, asegurando trazabilidad de las operaciones. Requerimientos de rendimiento - La validación de acceso mediante tarjeta NFC no debe superar los 2 segundos desde la lectura hasta mostrar el resultado. - La creación de reservas debe confirmarse en menos de 3 segundos. - Las notificaciones por cambios de estado, emergencias o recordatorios deben llegar con un retraso máximo de 10 segundos. - La generación de reportes diarios o por rango de fechas no debe superar los 5 segundos para un conjunto de hasta 1.000 registros. - La plataforma debe permitir al menos 20 usuarios conectados de manera simultánea sin afectar los tiempos de respuesta. - El sistema debe registrar al menos 60 lecturas NFC por minuto sin pérdida de datos. - El sistema debe estar disponible dentro del horario del taller entre las 08:00 y las 20:00, y debe contar con recuperación del servicio en menos de 30 minutos en caso de caída. - Los errores del sistema no deben superar el 1% de las operaciones y, si ocurren, deben mostrar mensajes claros con opción de reintentar. - La base de datos debe manejar hasta 5.000 accesos, 2.000 reservas y 500 usuarios sin degradar el rendimiento. - El sistema debe funcionar correctamente en navegadores Chrome y Edge actuales en PC y debe ser responsivo a la mayoría de los dispositivos actuales Debe generarse un respaldo diario de la base de datos y poder recuperarse en menos de 30 minutos en caso de falla

## Requerimientos del proyecto

Requerimientos de alcance: - El proyecto debe desarrollar una plataforma web para la gestión de ingreso y salida de vehículos en el taller de PepsiCo Chile. - El proyecto debe implementar un sistema de agendamiento de horas para mantenciones y reparaciones programadas. - El proyecto debe integrar un módulo de asignación de emergencias y pausas para los mecánicos. - El proyecto debe centralizar la trazabilidad de vehículos, choferes y repuestos en un solo sistema digital. - El proyecto debe permitir el registro de entrada y salida de vehículos mediante tarjetas NFC. - El proyecto debe contar con un calendario centralizado para la gestión de reservas de horas de taller. - El proyecto debe permitir al supervisor aprobar, rechazar o reasignar solicitudes de mantención. - El proyecto debe registrar y mostrar el tiempo de pausa y horas-hombre de cada mecánico. - El proyecto debe generar alertas de stock mínimo en el módulo de repuestos e inventario. - El proyecto debe permitir al supervisor consultar reportes históricos por vehículo, chofer o periodo. - El proyecto debe registrar automáticamente los eventos de emergencia y asignar mecánicos disponibles. - El proyecto debe permitir que los choferes consulten en tiempo real el estado de su vehículo en reparación. - El proyecto debe integrar un módulo de autenticación y control de roles para garantizar la seguridad de los accesos. - El proyecto debe consolidar en un dashboard la información principal (vehículos en taller, reservas, emergencias, pausas y stock de repuestos). - El proyecto debe registrar la trazabilidad de todos los movimientos y cambios realizados en el sistema. - El proyecto debe permitir exportar reportes en formatos estándar (PDF o Excel) para análisis externo. - El proyecto debe contemplar la posibilidad de escalar el sistema para gestionar más talleres de PepsiCo en el futuro. Requerimientos de plazo: - El proyecto debe completarse en un plazo máximo de 17 semanas, finalizando con la defensa académica. - El proyecto debe contar con un cronograma detallado que incluya hitos por fases: iniciación, análisis/diseño, desarrollo y cierre. - El proyecto debe asegurar que el equipo de trabajo (2 personas: Scrum Master y Product Owner) esté disponible durante todo el período establecido. Requerimientos de presupuesto: - El proyecto no contempla costos financieros directos, ya que se desarrolla en un contexto académico. - El proyecto debe basarse únicamente en recursos disponibles por los estudiantes: computadoras personales, software libre y servicios gratuitos en la nube. - El proyecto debe ser viable en un entorno de bajo costo y adaptable a un futuro escalamiento en PepsiCo si la empresa decide adoptarlo. Requerimientos de usabilidad - La interfaz debe adaptarse correctamente tanto a pantallas de escritorio como a celulares o tablets. - Las funciones principales (registrar entrada/salida, reservar hora, ver emergencias) deben ser accesibles en máximo 3 clics. - Los mensajes de error deben ser claros, indicando qué hacer para solucionarlos (ej. “Hora ya reservada, elija otra”). - Se debe usar un lenguaje simple y directo en botones y menús, evitando tecnicismos. - Los formularios deben tener validaciones básicas (ej. no dejar campos vacíos, formato correcto de patente). Requerimientos de seguridad - El acceso a la plataforma debe estar protegido con usuario y contraseña únicos para cada rol (chofer, mecánico, supervisor). - Las contraseñas deben almacenarse encriptadas en la base de datos. - La información sensible (ej. patentes de vehículos, datos de choferes) no debe ser visible a otros perfiles sin autorización. - Se debe implementar cierre de sesión automático después de 10 minutos de inactividad. - Las operaciones críticas (ej. asignar mecánico a emergencia, eliminar registros) deben requerir confirmación del usuario. Requerimientos de calidad - Cada módulo (NFC, reservas, emergencias y pausas) debe ser probado de manera independiente antes de su integración. - Todos los entregables (documentos, diagramas, cronograma, código) deben estar en repositorio compartido (ej. GitHub/Drive) con control de versiones. - El sistema debe mantener coherencia visual: mismos colores, botones y menús en todos los módulos. - Los reportes generados (historial de vehículos, reservas, emergencias) deben mostrar información completa y sin errores de duplicación. El sistema debe funcionar con al menos un 95% de éxito en pruebas de QA realizadas con datos de prueba (vehículos y choferes ficticios).

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| Facilitar la programación y control de los ingresos de vehículos mediante uso de tarjetas con NFC | Reducción del tiempo de registro en un 40% |
| Permitir la gestión en tiempo real de estados y pausas del proceso. | Acceso inmediato a la información actualizada de cada vehículo y proceso |
| Integrar la comunicación y la documentación en una sola plataforma. | Disminución de errores y 0% en datos duplicados |
| Generar reportes automáticos para la toma de decisiones. | Reportes diarios disponibles al cierre de la jornada |
| Integrar un sistema de notificaciones para los distintos usuarios existentes en tiempo real | Notificaciones diferenciadas por rol entregadas en tiempo real a choferes, mecánicos y supervisores |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Fase 1 – Iniciación (1 Semana): | - Documento de levantamiento de requerimientos completado y validado con el cliente y el docente guía. - Acta de Constitución del Proyecto firmada y aprobada, con la definición clara del alcance, objetivos y entregables. - Identificación de stakeholders clave y registro de sus roles y responsabilidades. - Planificación inicial elaborada, incluyendo EDT, matriz RACI y cronograma base (Carta Gantt). - Validación de factibilidad técnica y académica del proyecto para avanzar a la siguiente fase. |
| Fase 2 – análisis y diseño (3 Semanas): | - Documento ERS (Especificación de Requerimientos del Sistema) completado y validado con el docente guía y cliente. - Modelos de datos y diagramas de arquitectura (lógica, física y MER) revisados y aprobados. - Diagramas BPMN, de clases, componentes y casos de uso finalizados y coherentes con los requerimientos funcionales. - Mockups o prototipos de interfaz elaborados y aprobados por el docente o cliente como representación visual del sistema. - Plan de calidad y valorización del proyecto definido y documentado. - Entregables de la fase revisados sin observaciones críticas, habilitando el paso a la etapa de construcción. |
| Fase 3 – construcción (3 semanas): | - Desarrollo completo de los módulos principales: plataforma web, perfiles de usuario, control de ingreso y salida con lector NFC, portal de agendamiento y módulo de asignación de emergencias y pausas. - Integración funcional y comunicación entre módulos implementadas correctamente sin errores críticos. - Base de datos operativa y conectada con el backend del sistema, cumpliendo los requerimientos definidos. - Interfaces funcionales y responsivas, accesibles desde distintos navegadores. - Validación técnica y de funcionamiento realizada con el docente guía o mediante pruebas internas. - El sistema alcanza un nivel de avance igual o superior al 80 % del funcionamiento esperado según el plan de desarrollo. |
| Fase 4 – implementación y Cierre (1 Semana): | - Ejecución completa del plan de pruebas, verificando el correcto funcionamiento de cada módulo y la integración general del sistema. - Entrega de manuales de usuario y administrador, con instrucciones claras sobre el uso y mantenimiento de la plataforma. - Plan de implementación, soporte y mantenimiento documentado y validado con el docente guía. - Corrección de observaciones menores detectadas durante las pruebas sin impacto crítico en la funcionalidad. - Validación final del sistema y presentación del informe de cierre, aprobada por el docente y/o cliente. - Entrega formal de los artefactos del proyecto (código fuente, documentación técnica, bases de datos y evidencias de pruebas) según los lineamientos académicos. |
| Costo |  |
| - Recursos de software |  |
| Actualmente no contamos con un presupuesto asignado para este proyecto, implementaremos tecnologías de libre uso y gratuitas ej.; | - Herramientas de software instaladas, configuradas y operativas sin generar costos adicionales. - Integración exitosa entre los componentes del sistema (frontend, backend y base de datos). - Sistema estable y funcional en pruebas utilizando software libre. - Documentación actualizada que refleja el uso de cada herramienta. |
| Bootstrap |  |
| MySQL o PostgreSQL |  |
| Django |  |
| Postman |  |
| GitHub |  |
| Bizagi Modeler |  |
| Visual Studio Code |  |
| YOLO |  |
| - Recursos de Hardware: |  |
| Contaremos de igual forma con el uso de nuestros propios computadores para la creación de la solución, uso de lectores de NFC y uso de servidores en la nube gratuitos y acceso a internet de la institución o propio | - Equipos personales y lector NFC operativos y utilizados durante todo el desarrollo. - Validación funcional del hardware mediante pruebas de lectura y registro. - Acceso continuo a servidores y servicios en la nube gratuitos sin interrupciones críticas. - Sin costos adicionales por infraestructura. |
| Lector PN532 |  |
| Pc´s |  |
| - Recursos Humanos |  |
| Equipo de proyecto |  |
| Calidad |  |
| El sistema debe estar desarrollado con código estructurado y documentado, lo que permita su comprensión y modificación futura. | La documentación técnica debe poder ser entendible a la vista de otros desarrolladores, teniendo un código leíble y modificable a futuro |
| La plataforma debe funcionar en distintos navegadores | La plataforma es responsiva al menos en celular, computadora y Tablet |
| La aplicación debe estar accesible en cualquier momento para los usuarios | El sistema debe mantenerse disponible y estable durante las pruebas, sin interrupciones prolongadas en su funcionamiento. |
| Mantener seguridad en el manejo de la información. | La información confidencial debe ser disponible solo para los usuarios determinados, asegurando el 100% de la seguridad de datos personales o datos confidenciales |

# Premisas y restricciones

Premisas (supuestos): hechos o situaciones que se consideran verdaderos - El cliente entrega a tiempo la información mínima de la flota (patentes, vehículos, responsables, sitios) y valida avances periódicamente. - Los docentes guían y aprueban hitos en cada sprint. - Se dispone de recursos básicos: notebooks, conexión a internet, repositorio de código, servidor/BD local (MySQL o PostgreSQL) y un lector NFC de prueba. - Usuarios clave (supervisor, mecánicos, choferes) participan en pruebas y brindan retroalimentación. - Se utilizan herramientas y librerías open source o con licencias académicas gratuitas. - El desarrollo se realiza en ambiente de prueba con datos anonimizados cuando corresponda. - El equipo (2 integrantes) mantiene la dedicación planificada: 17 semanas + clases de los martes 14:30–18:10. Restricciones (limitaciones) - Plazo fijo: el proyecto debe completarse en 17 semanas; presentación en la semana 17. - Presupuesto acotado: sin costos significativos; preferencia por soluciones gratuitas / free tier. - Alcance definido: módulos de NFC, reservas, urgencias/pausas, historial, notificaciones y reportes. La IA YOLO queda solo como proyección documental. - Tecnología y alcance técnico: plataforma web responsiva (no app nativa); sin integraciones con sistemas corporativos de PepsiCo en esta etapa. - Disponibilidad del cliente/usuarios: el acceso a taller y validaciones depende de su agenda; si no están disponibles se testea con datos de prueba. - Cumplimiento normativo: apego a pautas de la universidad y a políticas de seguridad/privacidad del cliente (no cargar datos sensibles sin autorización). - Cambio de requerimientos: modificaciones mayores después de la semana 6 se documentan como mejoras futuras.

# Riesgos iniciales de alto nivel

| Riesgo | Fase | Probabilidad | Impacto | Acción de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Riesgos técnicos |  |  |  |  |
| Requisitos mal definidos o cambiantes durante el desarrollo que obliguen a rehacer módulos | Levantamiento de requerimientos / Análisis | Media | Alto | Documentar requerimientos desde el inicio; validarlos con el cliente antes de iniciar desarrollo; gestionar cambios formalmente. |
| Interfaces poco intuitivas para usuarios con diferentes niveles de capacitación que generen rechazo al sistema | Diseño / Pruebas | Media | Moderado | Diseñar prototipos simples; probar con usuarios reales; iterar antes de entrega final. |
| Problemas de integración con el lector NFC o con la base de datos en la nube | Desarrollo / Integración | Media | Significativo | Probar compatibilidad tempranamente; plan alternativo en caso de fallo; investigar librerías y drivers antes del desarrollo. |
| Riesgos externos |  |  |  |  |
| Retraso en la entrega de información real por parte de PepsiCo para pruebas del sistema | Levantamiento de requerimientos / Pruebas | Media | Alto | Solicitar datos con tiempo; usar datos de prueba mientras tanto; planificar reuniones anticipadas. |
| Riesgos organizacionales |  |  |  |  |
| Limitación de recursos humanos (equipo reducido a 2 personas) que provoque sobrecarga y retrasos | Todas las fases | Alta | Significativo | Distribuir tareas claramente; priorizar actividades críticas; ajustar cronograma a tiempos realistas. |
| Presupuesto acotado que impida usar servicios o herramientas de pago para pruebas avanzadas | Desarrollo / Pruebas | Media | Moderado | Utilizar herramientas gratuitas; planificar con antelación; solicitar acceso temporal a recursos de la universidad. |
| Riesgos de dirección de proyecto |  |  |  |  |
| Desajustes en el cronograma por tareas no previstas o re-trabajo | Todas las fases | Media | Significativo | Mantener control de cambios; reuniones de seguimiento; ajustar cronograma cuando se detecten desviaciones. |
| Subestimación de tiempos para desarrollar y probar todos los módulos de la plataforma | Planificación | Media | Moderado | Definir canales de comunicación; enviar recordatorios; documentar acuerdos y fechas. |

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Fase 1 – Iniciación | 17.09.2025 |
| levantamiento de requerimientos | 06.09.2025 |
| Planificación y artefactos del proyecto | 17.09.2025 |
| Análisis y Diseño | 21.10.2025 |
| Documento de Especificación de Requerimientos (ERS) | 30.09.2025 |
| Modelos de Datos y Arquitectura | 08.10.2025 |
| Mockups de Interfaz de Sistemas | 14.10.2025 |
| Plan de Calidad y valorización del proyecto | 21.10.2025 |
| Fase 2 – construcción | 17.11.2025 |
| plataforma web y perfiles | 27.10.2025 |
| sistema de control de ingreso y salidas | 04.11.2025 |
| portal de agendamiento de horas | 11.11.2025 |
| sistema de asignación de emergencia y pausas | 17.11.2025 |
| implementación y cierre | 28.11.2025 |
| Plan de pruebas y reporte de estatus final | 21.11.2025 |
| plan de implementación, soporte y mantenimiento | 23.11.2025 |
| manuales de usuario y administrador | 24.11.2025 |
| validación y cierre formal | 28.11.2025 |

# Presupuesto estimado

Presupuesto estimado El proyecto no cuenta con un presupuesto asignado, por lo que se contempla el uso de herramientas y recursos gratuitos o de código abierto, lo que permite desarrollar el sistema sin generar costos adicionales. Se utilizarán frameworks como Django, Bootstrap y MySQL/PostgreSQL, además de Postman y GitHub para pruebas y control de versiones. El desarrollo se ejecutará utilizando equipos personales y la infraestructura tecnológica proporcionada por Duoc UC, junto con servicios en la nube gratuitos (como Render o Vercel) para el despliegue y validación. El único gasto estimado corresponde a la adquisición de un lector NFC para pruebas funcionales. Este enfoque garantiza la factibilidad del proyecto manteniendo bajos costos, sin comprometer la calidad técnica ni el cumplimiento de los objetivos académicos. Supuestos del presupuesto - El desarrollo se realiza utilizando software libre, open source o licencias académicas gratuitas. - Cada integrante del equipo emplea su propio computador personal para las tareas de desarrollo. - Duoc UC proporciona infraestructura tecnológica y conectividad necesarias para la ejecución del proyecto. - El lector NFC será adquirido por el equipo como gasto único asociado al prototipo. - Los costos de energía e internet son asumidos por los integrantes del proyecto. - No se consideran costos de personal, dado que el proyecto es de carácter académico. - Los servicios en la nube se utilizarán en sus planes gratuitos (Free Tier) para fines de prueba y despliegue. Categoría; Herramienta / Recurso; Tipo de Licencia; Costo Estimado (CLP); Observación. Framework backend; Django; Libre / Open Source; $0; Framework principal en Python. Base de datos; MySQL / PostgreSQL; Libre / Open Source; $0; Sistema gestor de datos. Frontend; Bootstrap; Libre / Open Source; $0; Diseño responsivo. Control de versiones; GitHub; Gratuita (plan académico); $0; Control de código y colaboración. Pruebas API; Postman; Gratuita / Educacional; $0; Validación de endpoints. Modelado de diagramas; Draw.io / Bizagi Modeler; Gratuito; $0; Diagramas UML y BPMN. Hardware NFC; Lector PN532; Hardware físico; $20.000 – $35.000; Lectura de tarjetas NFC. Editor; Visual Studio Code; Libre; $0; Entorno de desarrollo. Despliegue; Render / Vercel; Gratuito (Free Tier); $0; Entorno de pruebas en línea.

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sponsor PepsiCo (Patrocinador) | Gerencia/Área de Logística y Gestión de Flota (representada por jefatura del taller) | Logística / Flota Chile | Operaciones y Logística |
| Supervisor (Alexis) | Supervisor de taller y mantenciones | Flota / Taller Santa Marta | Responsable de operaciones y Logística |
| Mecánicos | Técnicos de mantención y reparación | Flota / Taller mecánico | Operaciones |
| Personal Administrativo del Taller | Encargados de registros, coordinación y apoyo administrativo del taller | Taller / Administración de Mantenimiento | Operaciones y Logística |
| Chofer de flota | Conductor de camiones de distribución | Transporte / Logística | Operaciones y Logística |
| Dana Werdecker (Scrum Máster / Gerente de Proyecto) | Coordinación general del proyecto, seguimiento de cronograma y aseguramiento de calidad | Proyecto APT | Duoc UC |
| Diego Fuentes (Product Owner) | Definición de requerimientos, validación con el cliente y priorización de funcionalidades | Proyecto APT | Duoc UC |
| USUARIOS |  |  |  |
| coordinador | Coordinador de zona (Norte, Metropolitana, Sur) | Flota | Operaciones y Logística |
| Jefe de taller |  |  |  |
| vendedores | Solicitantes de hora para mantenciones | Ventas / Comercial | Vicepresidencia Comercial |
| Guardias | Control de acceso vehicular | Seguridad / Taller | Operaciones |
| Recepcionista de vehículos | Registro de ingreso y salida de vehículos, recepción de solicitudes y apoyo en asignación de órdenes de trabajo | Flota / Taller Santa Marta | operaciones |
| Asistente de repuestos | Control e inventario de repuestos, apoyo en solicitudes de materiales y abastecimiento | Bodega/ repuestos | Operaciones y logística |
| Encargado de llaves y control documental | Custodia de llaves de vehículos, control de entrega y devolución, gestión de documentos asociados a reparaciones | Administración taller/ seguridad | Operaciones |

# Requisitos de aprobación del proyecto

La aprobación del proyecto estará a cargo del Subgerente de Flota y Transporte de PepsiCo (Patrocinador del Proyecto), quien definirá si los objetivos planteados se han cumplido de acuerdo con las necesidades de la organización. Se considerará que el proyecto es exitoso cuando: Se desarrolle todas las funcionalidades automatizadas descritas dentro de nuestra plataforma, el índice de errores contemple solo el 1% de los casos, La plataforma permita registrar y controlar de forma digital el ingreso y salida de vehículos al taller, reemplazando los registros manuales en Excel y WhatsApp. Se garantice la trazabilidad de los mantenimientos, repuestos utilizados y tiempos de ejecución. - El sistema refleja de manera confiable las horas-hombre trabajadas, incluyendo pausas y emergencias. - La plataforma es intuitiva y segura, con perfiles diferenciados para supervisores, coordinadores, mecánicos, vendedores, guardias y choferes. - Se pueden generar reportes de gestión compatibles con los sistemas internos (SAP, Power BI y Excel). La aprobación final será otorgada una vez que el Patrocinador valide el cumplimiento de los criterios anteriores y los usuarios clave (supervisor y coordinador del taller) confirmen la utilidad de la solución en un entorno de prueba.

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| Dana Werdecker | Líder de Desarrollo | Carrera de Ingeniería en Informática | Duoc Uc |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal | Dana Werdecker tiene autoridad para asignar y coordinar tareas con el Product Owner (Diego) según el EDT y cronograma, así como supervisar el cumplimiento de plazos y calidad de los entregables. Limitación: no puede contratar ni despedir personal, dado que el equipo es fijo (2 personas). |
| Gestión de cronograma | Dana puede organizar actividades, definir prioridades y ajustar fechas menores (máximo 2–3 días) para mantener el orden del proyecto. Limitación: cualquier cambio mayor al plan debe ser aprobado por el docente guía. |
| Gestión de calidad y documentación | Dana tiene autoridad para establecer criterios de revisión de entregables, validar que cumplan con la rúbrica académica y documentar avances del proyecto. Limitación: no puede definir los criterios de evaluación final, que son responsabilidad de los docentes. |
| Gestión de comunicación | Dana organiza reuniones con el Product Owner y prepara minutas, además de coordinar la comunicación interna. Limitación: solo puede contactar stakeholders externos (ej. representante de PepsiCo) con autorización previa del docente. |
| Gestión de conflictos | Dana puede resolver desacuerdos internos dentro del equipo relacionados con prioridades, diseño o tiempos de trabajo. Limitación: conflictos mayores o desacuerdos con PepsiCo deben ser escalados directamente al docente. |
| Gestión de alcance y cambios | Dana puede aceptar ajustes menores en el proyecto, como cambios en el nombre de módulos o ajustes de interfaz. Limitación: cambios grandes en el alcance, tiempos o entregables deben validarse con el docente y contar con aprobación del patrocinador académico. |

# Personal y recursos preasignados.

| Recurso | Departamento / División | Rama ejecutiva (Vicepresidencia) |
| --- | --- | --- |
| Alexis González – Subgerente de Flota Nacional. | Gestión de Flota y Transporte. | Operaciones y Logística. |
| Jefe de Taller Mecánico. | Taller de Mantención. | Operaciones. |
| Coordinador de Flota. | Soporte y Coordinación de Flota. | Operaciones y Logística. |
| Jefe de Bodega y Control de Inventario. | Abastecimiento y Repuestos. | Operaciones |
| Jefe de Seguridad y Control de Accesos. | Seguridad | Operaciones |
| Gerente de Ventas. | Área Comercial. | Comercial |
| Gerente de Logística y Distribución. | Logística | Operaciones y Logística. |
| Jefe de Sistemas / TI | soporte. | Informática / Digital |
| Talleres externos | Servicios de Mantención Externa | Operaciones |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- |
| ## Diego Fuentes | ## 09-09-2025 | ## Diego |
| ## Dana Werdecker | ## 09-09-2025 | ## Dana |